CODEX DESIGN STUDIO

Cahier des charges fonctionnel et technique

MVP à produire en 3 jours

Pitch produit Créez votre système visuel une seule fois. Déclinez-le partout. Codex Design Studio est un environnement de création dédié qui transforme une identité de marque en livrables cohérents - interface web, application, présentation et document - grâce à Codex, à des outils métier et à des skills spécialisés.

Version 1.0 - 18 juillet 2026
Document de référence produit, UX et implémentation

# 1. Résumé exécutif

Le MVP doit prouver une proposition simple : une même identité visuelle peut piloter plusieurs types de livrables sans que l’utilisateur ait à réexpliquer la marque, les règles graphiques et le ton à chaque génération.

Promesse démontrée en moins de cinq minutes Importer ou définir une mini-charte, générer une landing page, modifier un élément par sélection + langage naturel, puis générer un deck PowerPoint qui reprend la même direction artistique et exporter les deux livrables.

## 1.1 Décision de positionnement

Le produit ne doit pas être présenté comme un clone de Figma, de Claude Design ou de Codex. Il doit être présenté comme une application métier spécialisée, construite au-dessus de Codex. Codex fournit le moteur agentique, le code, les outils et potentiellement la génération d’images ; le produit apporte le modèle de données de marque, les workflows de design, les surfaces de travail, les validations et les exports multi-supports.

## 1.2 Périmètre du MVP

Un projet de marque avec logo optionnel, palette, typographies, ton et principes visuels.

Un Design System minimal matérialisé par des tokens structurés.

Une génération de landing page web réelle et prévisualisable.

Une sélection d’élément dans la preview et une demande en langage naturel contextualisée.

Une génération de trois slides PowerPoint à partir du même brief et des mêmes tokens.

Une validation automatique simple de cohérence.

Un export HTML/React, PPTX et JSON de tokens.

## 1.3 Non-objectifs des trois jours

Remplacer Figma, PowerPoint ou Canva dans leur profondeur fonctionnelle.

Construire un moteur de mise en page générique ou un format de design universel.

Offrir de la collaboration temps réel, des commentaires multi-utilisateurs ou une gestion fine des droits.

Implémenter une mémoire longue, un graphe de décisions ou une orchestration multi-agent sophistiquée.

Prendre en charge tous les frameworks web et tous les formats documentaires.

# 2. Contexte et opportunité

Codex sait déjà coder, modifier des dépôts, utiliser des skills et alimenter des interfaces riches via Codex App Server. OpenAI documente également un skill de génération/édition d’images. La différenciation ne peut donc pas reposer uniquement sur la capacité à générer une page ou un visuel. Elle repose sur la continuité de l’identité, les abstractions métier et l’expérience dédiée.

## 2.1 Problème utilisateur

Les chartes graphiques sont souvent séparées des outils de production.

Les équipes web, marketing et corporate produisent leurs livrables dans des environnements différents.

La cohérence dépend de contrôles humains tardifs et répétitifs.

Les assistants généralistes savent réaliser une tâche ponctuelle mais ne structurent pas naturellement la marque comme source de vérité.

Les utilisateurs ne peuvent pas anticiper tous leurs besoins : un langage libre reste nécessaire, mais il doit être enrichi par un contexte visuel et des outils spécialisés.

## 2.2 Opportunité produit

Construire un studio où la marque est une donnée exécutable. Le Design System ne se limite pas à des composants frontend : il comprend des fondations visuelles, des règles photographiques, une hiérarchie éditoriale et des mappings entre supports.

Principe fondateur L’interface graphique indique où et dans quel support agir. Le langage naturel exprime ce que l’utilisateur souhaite. Le Design System contraint et harmonise le résultat.

# 3. Pitch et messages produit

## 3.1 Pitch principal

Créez votre système visuel une seule fois. Déclinez-le partout.

Codex Design Studio transforme une identité de marque en interfaces web, présentations et documents cohérents. Le studio associe Codex à des outils et skills de design spécialisés pour générer, modifier, vérifier et exporter des livrables réellement utilisables.

## 3.2 Elevator pitch

Imaginez un studio où vous définissez la marque une fois, puis demandez une landing page, une application ou un deck de direction. Chaque livrable utilise les mêmes couleurs, typographies, principes de composition et style visuel. Vous pouvez discuter de la direction dans le chat, sélectionner un élément directement sur le rendu, le faire évoluer, puis exporter le résultat.

## 3.3 Phrase de démonstration

Une marque. Deux supports. Une seule direction artistique.

## 3.4 Ce que le jury doit retenir

Codex est utilisé comme moteur, pas reproduit.

Le Design System est une intelligence active, pas une simple page de documentation.

Le même système pilote le code, les slides et les assets.

Le produit reste ouvert : le chat couvre les besoins imprévus, les outils spécialisés rendent les résultats fiables.

# 4. Analyse concurrentielle synthétique

| Solution | Force principale | Limite par rapport au concept |
| --- | --- | --- |
| Codex | Agent de code, outils, skills, navigateur, génération d’images selon configuration | Pas une expérience unifiée centrée sur une marque multi-supports |
| Figma / Figma Slides | Canvas puissant, collaboration, design et présentations | La continuité code-documents et l’orchestration métier restent fragmentées |
| Canva Enterprise | Brand Kit, templates, très nombreux formats, simplicité | Moins orienté code réel, applications et workflows de développement |
| PowerPoint | Standard d’entreprise et compatibilité | Design System transversal et génération agentique limités |
| Claude Design | Interaction visuelle et génération d’interfaces | Orientation principalement interface/canvas, moins multi-supports |
| Gamma / Beautiful.ai | Génération rapide de présentations | Peu de contrôle sur code web réel et système de marque exécutable |

Conclusion : le MVP ne doit pas prétendre surpasser ces produits sur leurs fonctions historiques. Il doit démontrer une orchestration transversale crédible et une cohérence de marque mesurable.

# 5. Personas et cas d’usage

| Persona | Objectif | Douleur actuelle | Valeur MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Brand / Design Lead | Définir et protéger l’identité | Contrôle tardif, outils dispersés | Source de vérité et validation |
| Marketing | Produire rapidement une campagne | Dépendance aux designers, incohérences | Landing + deck cohérents |
| Développeur frontend | Créer une UI utilisable | Briefs incomplets, assets absents | Code généré avec tokens explicites |
| Direction / PM | Présenter une idée | Résultat visuel variable | Deck corporate immédiatement exploitable |
| Non-designer | Exprimer un besoin librement | Menus complexes, jargon design | Chat guidé par le contexte visuel |

## 5.1 Cas d’usage principal

Un utilisateur crée une marque fictive ou importe une charte simplifiée. Il demande une landing page de lancement. Après génération, il sélectionne le hero et demande une direction plus premium. Il génère ensuite un deck de trois slides pour présenter la même offre. Le studio signale les éventuels écarts de couleurs ou de typographies et permet l’export.

# 6. Parcours utilisateur du MVP

Créer un projet et nommer la marque.

Saisir un brief court : activité, cible, personnalité, objectif et ton.

Ajouter ou générer une palette, deux typographies et éventuellement un logo.

Valider le mini Design System proposé.

Choisir « Landing page » et lancer la génération.

Prévisualiser la page en desktop et mobile.

Cliquer sur un élément ; le chat reçoit automatiquement son contexte.

Demander une modification en langage naturel et visualiser le résultat.

Choisir « Présentation » et générer trois slides cohérentes.

Lancer le contrôle de cohérence, corriger si nécessaire, puis exporter.

## 6.1 Principes UX

Chat permanent : espace de stratégie, d’exploration et de demandes non prévues.

Canvas contextuel : web et slides sont deux vues différentes d’un même projet.

Actions rapides limitées : uniquement des accélérateurs contextuels, jamais une tentative de couvrir tous les besoins.

State visible : l’utilisateur doit savoir si Codex analyse, génère, modifie, vérifie ou exporte.

Undo simple : conserver au minimum la version précédente de chaque livrable.

Progressive disclosure : les options avancées ne doivent pas encombrer la démonstration.

# 7. Spécifications fonctionnelles

## 7.1 Écran Projets

Créer un projet.

Afficher les projets récents.

Ouvrir un projet.

Dupliquer le projet de démonstration.

Réinitialiser le projet de démo.

## 7.2 Brand Studio

Champs : nom, secteur, cible, promesse, personnalité, ton.

Palette : primaire, secondaire, accent, fond, texte.

Typographies : display et body ; utiliser des polices système ou disponibles localement.

Logo : upload PNG/SVG ou placeholder généré.

Style visuel : mots-clés, lumière, photographie/illustration, densité, niveau de sophistication.

Bouton « Générer une proposition » et validation manuelle avant propagation.

## 7.3 Design System minimal

Le Design System doit être stocké dans un format structuré et lisible par l’utilisateur et les agents.

| Catégorie | Tokens MVP | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Couleurs | brand.primary, brand.secondary, accent, bg, surface, text | "#17365D" |
| Typographie | font.display, font.body, sizes h1/h2/body/caption | "Aptos Display" |
| Espacement | space.1 à space.6 | 8, 12, 16, 24, 32, 48 |
| Formes | radius.sm/md/lg, border.width | 8, 14, 24 |
| Ombres | shadow.card, shadow.hero | valeurs CSS |
| Médias | image.style, lighting, composition | editorial, soft, minimal |
| Ton | voice.attributes, forbidden_patterns | clair, expert, non-jargonnant |

## 7.4 Génération web

Générer une landing page monofichier ou un petit projet React selon le starter retenu.

Sections obligatoires : navigation, hero, bénéfices, preuve/indicateurs, CTA final, footer.

Utiliser les tokens via variables CSS ; ne pas coder les couleurs de marque en dur hors fichier de tokens.

Prévoir un rendu desktop et mobile.

Afficher la preview dans une iframe sécurisée ou un webview selon l’architecture choisie.

Conserver le code généré dans un dossier de projet versionné.

## 7.5 Sélection visuelle et chat contextuel

Mode « sélectionner » activable dans la preview.

Survol : contour de l’élément et label court.

Clic : collecte du tag, texte, classes, attribut data-design-id, bounding box et chemin DOM simplifié.

Injection dans le contexte du chat sans exposer un payload technique inutile.

Exemple de contexte affiché : « Hero / titre principal / desktop ».

La demande utilisateur reste libre : « plus premium », « mets la preuve avant le CTA », « raccourcis ce texte ».

Après modification, rechargement de la preview et affichage d’un résumé des fichiers modifiés.

## 7.6 Génération d’assets

La génération d’images est optionnelle mais recommandée pour la démonstration.

Elle doit être encapsulée derrière une interface AssetProvider afin de pouvoir utiliser le skill imagegen de Codex ou un autre fournisseur.

Les prompts d’assets doivent être dérivés du Brand Profile et non écrits indépendamment.

Le MVP peut se limiter à une image de hero et à un fond de slide.

Prévoir un fallback fiable : gradients, formes CSS ou assets locaux si le fournisseur d’images n’est pas disponible.

## 7.7 Génération PowerPoint

Générer un fichier PPTX natif et éditable.

Trois slides : couverture, proposition de valeur, chiffres clés / roadmap.

Utiliser les mêmes tokens de couleurs et typographies que le web.

Générer une image de prévisualisation ou une planche contact des slides.

Vérifier les débordements de texte et les éléments hors page.

Préférer un template programmatique maîtrisé plutôt qu’un générateur totalement libre.

## 7.8 Validation

Contrôle des couleurs : toute couleur principale doit appartenir à la palette ou être une variation autorisée.

Contrôle des polices : les familles utilisées doivent correspondre aux tokens.

Contrôle de structure : sections web et slides attendues présentes.

Contrôle responsive simple : absence de scroll horizontal aux deux breakpoints.

Contrôle slides : pas de texte hors zone, pas d’objet hors page.

Rapport compréhensible : conforme, avertissement ou erreur, avec action proposée.

## 7.9 Exports

| Export | Contenu | Critère MVP |
| --- | --- | --- |
| Web | Dossier HTML/CSS/JS ou React | Ouverture locale et preview fonctionnelle |
| PPTX | Deck 16:9 éditable | 3 slides sans débordement |
| Tokens | design-system.json + CSS variables | Même version utilisée par les deux supports |
| Assets | PNG/SVG utilisés | Références relatives valides |

# 8. Architecture technique recommandée

## 8.1 Choix structurant

Recommandation pour trois jours Construire d’abord une web app locale, pas une application Electron complète. L’application web peut être empaquetée ensuite. Cette décision réduit les risques liés aux webviews, aux builds desktop et aux permissions.

## 8.2 Stack

| Couche | Choix recommandé | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15+ / React / TypeScript | Vitesse de prototypage, routes API possibles |
| UI | Tailwind CSS + composants simples | Production rapide et cohérente |
| Backend orchestration | Node dans Next.js ou FastAPI séparé | Choisir une seule voie selon l’équipe ; éviter deux backends sans besoin |
| Agent | Codex App Server via stdio | Threads, turns, items, skills et événements |
| Temps réel | SSE ou WebSocket interne | Streaming des événements agentiques |
| Stockage | SQLite + fichiers projet | Zéro infrastructure |
| Preview web | Process dev server + iframe | Rendu réel, instrumentation simple |
| Slides | PptxGenJS | PPTX éditable, contrôle programmatique |
| Validation web | Playwright | Screenshots, breakpoints, DOM |
| Images | AssetProvider + imagegen/fallback | Découplage et résilience |
| Versioning | Git local optionnel | Historique et retour arrière |

## 8.3 Vue logique

Interface Studio
  -> API projet
  -> Orchestrateur de jobs
     -> Codex App Server
     -> Skill Brand / Web / Slides / Review
     -> Tools filesystem / preview / screenshot / pptx
  -> Workspace projet
     -> brand.json
     -> design-system.json
     -> web/
     -> slides/
     -> assets/
     -> history/

## 8.4 Intégration Codex App Server

Lancer codex app-server comme processus enfant en mode stdio pour le MVP.

Initialiser une session au démarrage du projet et conserver le threadId.

Démarrer chaque génération comme un turn avec texte + skill explicite.

Écouter les items et notifications pour afficher la progression.

Limiter les approbations durant la démo à un workspace de projet sandboxé.

Ne pas dépendre d’API expérimentales navigateur si l’application peut fournir ses propres outils Playwright.

## 8.5 Skills à créer

| Skill | Responsabilité | Entrées | Sorties |
| --- | --- | --- | --- |
| brand-director | Transformer brief + références en Brand Profile | brief, logo, préférences | brand.json, rationale |
| design-system-builder | Créer/mettre à jour les tokens | brand.json | design-system.json, CSS vars |
| web-designer | Créer ou modifier la landing | tokens, brief, sélection | code web |
| presentation-designer | Créer le deck | tokens, contenu, assets | PPTX + preview |
| design-reviewer | Vérifier cohérence et qualité | tokens, screenshots, fichiers | review.json |
| asset-director | Produire les prompts et assets cohérents | brand, usage, ratio | images + metadata |

Chaque skill doit contenir des instructions courtes, des critères de qualité, des scripts réutilisables et les templates nécessaires. Les templates ne doivent pas être régénérés à chaque tour.

## 8.6 Outils internes

| Outil | Fonction |
| --- | --- |
| project.read/write | Accès contrôlé aux fichiers du workspace |
| preview.start/stop/status | Gestion du serveur de preview |
| preview.inspect | Résolution d’un data-design-id vers le DOM et le contexte |
| preview.capture | Capture desktop/mobile |
| tokens.validate | Validation du schéma de tokens |
| slides.generate | Génération PPTX à partir d’un modèle structuré |
| slides.render | Rendu PDF/PNG pour contrôle |
| review.run | Lancement des validations déterministes |
| asset.generate | Génération ou fallback d’asset |

# 9. Modèle de données

## 9.1 Arborescence de projet

project-root/
  project.json
  brand/brand.json
  design-system/tokens.json
  design-system/tokens.css
  assets/
  web/
  slides/deck.pptx
  slides/preview/
  reviews/latest.json
  history/
  .git/

## 9.2 Entités

| Entité | Champs essentiels |
| --- | --- |
| Project | id, name, createdAt, updatedAt, activeDeliverable, status |
| BrandProfile | industry, audience, promise, personality[], voice[], visualDirection, logo |
| DesignSystem | version, colors, typography, spacing, radius, shadow, media, mappings |
| Deliverable | id, type(web¦slides), status, path, previewUrl, version |
| SelectionContext | deliverableId, designId, label, domPath, text, viewport |
| Conversation | threadId, projectId, turns[] |
| ReviewReport | checks[], score, warnings, errors, generatedAt |
| Asset | id, type, path, prompt, source, ratio, brandVersion |

## 9.3 Exemple de tokens

{
  "version": "0.1.0",
  "colors": {"primary":"#17365D","accent":"#C9A227","background":"#F7F5F0","text":"#18212B"},
  "typography": {"display":"Aptos Display","body":"Aptos","scale":{"h1":56,"h2":36,"body":18}},
  "shape": {"radiusCard":18,"radiusButton":999},
  "spacing": {"xs":8,"sm":12,"md":20,"lg":32,"xl":56},
  "media": {"style":"editorial premium","lighting":"soft","composition":"minimal"},
  "voice": {"attributes":["clair","confiant","sobre"]}
}

# 10. API interne proposée

| Méthode | Route | But |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/projects | Créer un projet |
| GET | /api/projects/:id | Charger un projet |
| PUT | /api/projects/:id/brand | Mettre à jour le Brand Profile |
| POST | /api/projects/:id/design-system/generate | Générer les tokens |
| POST | /api/projects/:id/deliverables/web/generate | Générer la landing |
| POST | /api/projects/:id/deliverables/web/refine | Modifier avec contexte sélectionné |
| POST | /api/projects/:id/deliverables/slides/generate | Générer le PPTX |
| POST | /api/projects/:id/review | Lancer les contrôles |
| GET | /api/jobs/:id/events | Streamer la progression |
| GET | /api/projects/:id/export/:type | Télécharger un export |

## 10.1 Contrat de raffinement web

Entrée : instruction libre, selectionContext, version de tokens, viewport. Sortie : statut, fichiers modifiés, résumé, nouvelle URL/version de preview. L’agent doit modifier le code source ; le frontend ne doit pas appliquer des styles temporaires uniquement dans la preview.

# 11. Sécurité et garde-fous

Workspace isolé par projet et chemins normalisés.

Interdire l’écriture hors workspace.

Commandes shell limitées ou soumises à approbation.

Bloquer les navigations externes dans la preview sauf allowlist.

Ne jamais injecter directement du HTML utilisateur non nettoyé dans le Studio.

Limiter taille et type des uploads.

Journaliser les actions agentiques et les fichiers modifiés.

Prévoir un mode démo sans secret persistant dans le dépôt.

## 11.1 Données et propriété intellectuelle

Le MVP doit afficher clairement l’origine des assets : import utilisateur, asset local, génération IA ou placeholder. Les prompts et métadonnées associés aux assets générés doivent être conservés pour la traçabilité.

# 12. Exigences non fonctionnelles

| Exigence | Cible MVP |
| --- | --- |
| Démarrage | Application utilisable en moins de 30 secondes sur machine préparée |
| Génération initiale | Landing complète en moins de 3 minutes, hors incident fournisseur |
| Raffinement | Retour visible en moins de 90 secondes |
| Deck | 3 slides en moins de 2 minutes |
| Fiabilité démo | Parcours principal réussi 3 fois de suite avant présentation |
| Compatibilité | Chrome/Edge récents ; macOS ou environnement Build Days ciblé |
| Accessibilité studio | Navigation clavier minimale, contrastes lisibles |
| Observabilité | Logs de jobs et erreurs consultables |

# 13. Critères d’acceptation

| ID | Critère | Validation |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Un projet peut être créé et rouvert | Test manuel |
| AC-02 | Les tokens sont sauvegardés en JSON et CSS | Inspection fichiers |
| AC-03 | La landing utilise les variables de tokens | Recherche code + rendu |
| AC-04 | La preview desktop et mobile fonctionne | Playwright |
| AC-05 | Un élément peut être sélectionné et identifié | Test UI |
| AC-06 | Une instruction modifie réellement le code | Diff fichiers |
| AC-07 | Le PPTX contient trois slides éditables | Ouverture PowerPoint/LibreOffice |
| AC-08 | Les couleurs principales du deck correspondent aux tokens | Validation script |
| AC-09 | Aucun texte ne déborde des slides | Rendu et contrôle |
| AC-10 | Les exports web, PPTX et tokens sont téléchargeables | Test bout en bout |
| AC-11 | Le rapport de review distingue erreurs et avertissements | Test fixture |
| AC-12 | Le scénario de démo est réalisable en moins de cinq minutes | Chronométrage |

# 14. Plan de réalisation sur trois jours

## Jour 1 - Socle et première génération

| Créneau | Livrable |
| --- | --- |
| Matin | Repository, stack, modèle projet, arborescence, écran projets |
| Fin de matinée | Brand Studio et schéma JSON |
| Après-midi | Connexion Codex App Server + skill design-system-builder |
| Fin de journée | Tokens JSON/CSS et landing générée depuis un starter |
| Gate | Une page s’affiche avec les couleurs et polices choisies |

## Jour 2 - Interaction et qualité web

| Créneau | Livrable |
| --- | --- |
| Matin | Preview, process manager, instrumentation data-design-id |
| Milieu de journée | Sélection visuelle et contexte chat |
| Après-midi | Skill web-designer/refine + streaming de progression |
| Fin de journée | Playwright desktop/mobile + validation couleurs/polices |
| Gate | Sélectionner le hero et le modifier devant un observateur |

## Jour 3 - Slides, exports et démonstration

| Créneau | Livrable |
| --- | --- |
| Matin | Template PptxGenJS et mapping tokens -> slides |
| Milieu de journée | Génération des 3 slides + previews |
| Après-midi | Exports, review globale et traitement des erreurs |
| Fin d’après-midi | Polish UI, données de démo, répétitions, vidéo de secours |
| Gate | Trois répétitions complètes sans manipulation technique cachée |

## 14.1 Ordre de priorité absolu

Parcours complet fonctionnel avec assets de fallback.

Cohérence visible entre landing et slides.

Sélection + demande libre + modification réelle.

Qualité visuelle et fluidité de la démonstration.

Génération d’images réelle.

Fonctions secondaires.

# 15. Backlog priorisé

| Priorité | Story | Effort | Dépendance |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Créer/charger projet | S | - |
| P0 | Saisir et sauvegarder Brand Profile | S | Projet |
| P0 | Générer tokens JSON/CSS | M | Codex/skill |
| P0 | Générer landing depuis starter | L | Tokens |
| P0 | Preview web | M | Landing |
| P0 | Générer PPTX | L | Tokens |
| P0 | Exporter les livrables | S | Web/slides |
| P1 | Sélection visuelle | M | Preview |
| P1 | Raffinement contextualisé | L | Sélection/Codex |
| P1 | Validation automatique | M | Outputs |
| P1 | Preview slides | M | PPTX |
| P2 | Génération d’image | M/L | Provider |
| P2 | Historique visuel | M | Versioning |
| P2 | Variantes parallèles | L | Orchestration |

# 16. Stratégie de prompts et d’orchestration

## 16.1 Règle générale

Le prompt ne doit jamais être la seule source de vérité. Les informations stables doivent vivre dans des fichiers structurés ; le prompt indique l’objectif du tour, les contraintes et les fichiers à consulter.

## 16.2 Contexte de génération

Objectif utilisateur.

Brand Profile et version du Design System.

Type de livrable et contraintes du template.

Assets disponibles et provenance.

Critères de qualité du skill.

Pour un raffinement : contexte de sélection et fichiers probables.

## 16.3 Exemple d’instruction au skill web

« Génère la landing du projet en utilisant exclusivement les tokens de design-system/tokens.json. Pars du starter présent dans web/. Ajoute des data-design-id stables aux sections et éléments éditables. La page doit fonctionner en 1440 px et 390 px, sans scroll horizontal. Utilise les assets existants ; si aucun asset adapté n’existe, emploie le fallback défini dans le template. »

## 16.4 Boucle de review

Génération -> build -> capture desktop/mobile -> validations déterministes -> review agentique courte -> corrections critiques uniquement -> nouvelle capture. Limiter la boucle à deux itérations automatiques pendant le MVP pour éviter les dérives temporelles.

# 17. Design de l’interface

## 17.1 Layout principal

Colonne gauche : navigation projet (Brand, Design System, Web, Slides, Assets).
Centre : canvas actif.
Colonne droite : chat et contexte courant.
Barre supérieure : statut, breakpoint, review, export.

## 17.2 États essentiels

| État | Comportement |
| --- | --- |
| Vide | Exemple de prompt et bouton de génération |
| Génération | Étapes visibles, journal réduit, annulation |
| Succès | Canvas + résumé + actions |
| Sélection | Contour et contexte dans le chat |
| Erreur | Cause compréhensible, retry, fallback |
| Review | Score simple et liste de points à corriger |

## 17.3 Ligne éditoriale UI

Interface calme et professionnelle, sans surcharge de contrôles.

Libellés orientés résultats : « Générer la landing », « Décliner en slides », « Vérifier la cohérence ».

Éviter de mettre en avant la complexité agentique ou les termes MCP, thread, turn et worktree.

Rendre visible le lien entre le support actif et la version du Design System.

# 18. Script de démonstration

| Temps | Action | Message |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:30 | Ouvrir le projet de marque | « Nous définissons la direction une fois. » |
| 0:30-1:20 | Montrer Brand + tokens, générer la landing | « Le Design System devient exécutable. » |
| 1:20-2:20 | Sélectionner le hero et demander une évolution | « Je montre où, puis je dis librement quoi changer. » |
| 2:20-3:30 | Décliner en trois slides | « Le même système pilote un autre support. » |
| 3:30-4:15 | Afficher la review de cohérence | « La marque est vérifiée, pas seulement suggérée. » |
| 4:15-5:00 | Exporter web + PPTX + tokens | « Ce sont de vrais livrables, pas uniquement des images. » |

## 18.1 Plan de secours

Projet de démonstration pré-généré et bouton de restauration.

Assets locaux disponibles si imagegen échoue.

PPTX prévalidé régénérable à partir d’un JSON intermédiaire.

Capture vidéo locale du parcours complet.

Pas de dépendance indispensable à un service externe non contrôlé, hors accès Codex préparé.

# 19. Risques et mitigations

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps de génération imprévisible | Élevée | Élevé | Starters, prompts bornés, cache et projet démo |
| Imagegen indisponible dans Codex | Moyenne | Moyen | AssetProvider et fallback local |
| Rendu PPTX incohérent | Moyenne | Élevé | Template fixe + tests de débordement |
| Sélection DOM fragile | Moyenne | Élevé | data-design-id générés et sélection limitée au projet |
| App Server/API changeante | Moyenne | Élevé | Adapter isolé et version figée |
| Périmètre trop large | Élevée | Élevé | Gates quotidiens et suppression des P2 |
| Résultat visuel moyen | Moyenne | Élevé | Starter qualitatif, tokens maîtrisés, polish dédié |
| Positionnement confus | Moyenne | Élevé | Pitch multi-supports répété et démo centrée sur cohérence |

# 20. Décisions à figer avant le développement

Nom de travail conservé ou renommé.

Web app locale ou Electron ; recommandation : web app locale.

Backend unique TypeScript ou FastAPI ; recommandation : unique stack TypeScript pour trois jours sauf expertise Python déjà disponible.

Format web : starter React/Next ou HTML autonome.

Polices autorisées et stratégie de portabilité PPTX.

Accès effectif au skill imagegen dans l’environnement Build Days.

Environnement de démo et version figée de Codex.

Sujet de la marque de démonstration et contenu des trois slides.

# 21. Roadmap après le MVP

| Étape | Capacités |
| --- | --- |
| Build Days+ | Variantes parallèles, comparaison, historique visuel, meilleur onboarding |
| V1 | Templates multiples, design review approfondie, import de charte, collaboration légère |
| V1.5 | Documents DOCX/PDF, emails, social assets, bibliothèque de composants |
| V2 | Mappage design system inter-format avancé, gouvernance entreprise, API/SDK |
| Vision | Studio de production visuelle et logicielle unifié, extensible par skills |

# 22. Sources et hypothèses de recherche

Les choix techniques et le positionnement ont été confrontés aux informations publiques disponibles au 18 juillet 2026. Les points ci-dessous doivent être revérifiés sur l’environnement exact utilisé pendant les Build Days.

OpenAI, « Codex pour (presque) tout », 16 avril 2026 : navigateur intégré, génération d’images et extension au-delà du code.

Dépôt officiel openai/codex, codex-app-server README : protocole JSON-RPC, threads/turns/items, skills et applications.

Dépôt officiel openai/codex, sample imagegen skill : génération et édition d’images comme outil/skill de projet.

Figma AI et Figma Slides : génération/exploration, code-backed prototypes, design mode et présentations.

Canva Enterprise : Brand Kit, Brand Guidelines, Brand Voice, templates et production multi-format.

URLs de référence :

https://openai.com/fr-FR/index/codex-for-almost-everything/

https://github.com/openai/codex/blob/main/codex-rs/app-server/README.md

https://github.com/openai/codex/blob/main/codex-rs/skills/src/assets/samples/imagegen/SKILL.md

https://www.figma.com/ai/

https://www.figma.com/slides/

https://www.canva.com/newsroom/news/canva-enterprise/

# 23. Conclusion et directive d’exécution

Directive Le succès du MVP ne dépend pas du nombre de fonctions. Il dépend de la preuve visible qu’un Design System unique peut produire et faire évoluer deux livrables réels, différents et cohérents, avec une interaction naturelle. Toute fonctionnalité qui ne renforce pas cette preuve doit être repoussée.

Le projet doit donc être exécuté comme un produit vertical et non comme une plateforme générique : un scénario, une marque, une landing, trois slides, une boucle de raffinement et des exports fiables.